# AI互动单词贴纸 APP 开发手册

本开发手册用于指导独立开发者完成 AI互动单词贴纸APP 的完整开发过程。文档包含技术路线、开发计划、架构设计、执行步骤、验收标准与上线方案。

# 一、项目目标

通过 AI视觉识别将现实世界中的物体转化为动态互动单词贴纸。

提供多语言学习、真人发音与智能记忆系统。

打造无广告、无订阅、极具高级感的全球化教育产品。

# 二、独立开发最优路线

先做“惊艳感”，再做复杂系统。

优先实现：扫描 → 识别 → 动态贴纸 → 发音。

不要一开始开发 AR、社交、复杂AI模型。

# 三、推荐技术栈

前端：Flutter

后端：FastAPI

数据库：Supabase / PostgreSQL

AI识别：OpenAI Vision

动画：Rive

语音：ElevenLabs / OpenAI TTS

部署：Railway / Firebase

# 四、MVP开发阶段

Phase 1：相机识别

目标：摄像头识别现实物体并返回英文单词。

验收标准：1秒内识别苹果、杯子、猫等常见物体。

Phase 2：背景去除

目标：自动抠图生成透明背景。

验收标准：边缘自然，无明显锯齿。

Phase 3：动态贴纸

目标：生成可爱的动态贴纸。

验收标准：贴纸拥有动画、音效与流畅交互。

Phase 4：真人发音

目标：支持点击发音。

验收标准：发音自然，无明显机械感。

Phase 5：高级UI

目标：整体界面具备 Apple / Nintendo 级高级感。

验收标准：动画丝滑、字体统一、视觉高级。

# 五、Flutter项目目录结构

lib/

├── core/

├── features/

├── services/

├── widgets/

├── animations/

├── ai/

└── main.dart

# 六、后端架构设计

APP → FastAPI → OpenAI Vision → Sticker Engine → Database

后端主要负责：

• AI识别

• 用户数据

• 学习记录

• 多语言管理

# 七、数据库设计

users：用户信息

stickers：贴纸数据

learning_records：学习记录

languages：多语言数据

favorites：收藏夹

# 八、AI Sticker Engine 设计

识别物体 → 自动抠图 → 卡通化 → 动画化 → 添加音效

目标：让每个贴纸都具备生命感与情绪价值。

# 九、动画与音效方案

动画框架：Rive

推荐动画：弹跳、呼吸、眨眼、摇晃

音效要求：真实、治愈、轻量

# 十、OpenAI Vision 接入流程

1. 拍照上传

2. 调用 OpenAI Vision API

3. 获取识别结果

4. 返回结构化数据

5. 生成贴纸

# 十一、AI成本控制方案

MVP阶段使用 API 服务。

用户增长后逐步切换本地模型。

优先优化缓存与图片压缩降低成本。

# 十二、UI/UX设计原则

重点是“可爱”和“高级感”。

避免廉价动画与低级音效。

参考：Nintendo、Disney、Apple。

# 十三、上线计划

第一阶段：TikTok / 小红书预热

第二阶段：TestFlight 内测

第三阶段：App Store 全球上线

# 十四、开发时间规划

MVP：1~2个月

可上线版本：3个月

精品版本：6个月

# 十五、最终验收标准

识别速度 < 1秒

贴纸动画流畅

发音自然

UI高级

用户第一次使用产生 WOW 感

# 十六、一个人开发核心原则

不要过早优化技术。

不要自研AI模型。

优先做用户惊艳感。

先上线，再完善。

总结：本项目最核心的竞争力并不是AI本身，而是“现实世界 + AI + 情绪价值”的融合体验。独立开发者必须优先完成 MVP，并通过短视频传播验证产品的惊艳感与用户留存。